| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto: | Elder Connect |  |  |
| Responsável: |  |  |  |

| Legenda: |  | P | Planejado |  | R | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | Sem4 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| 01 | Criação Repositório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Introdução PID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Fazer capitulo 2 PID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Apresentação | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cronograma | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Capítulo 3 |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Modelagem |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Apresentação |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação do PID |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Atividade | Descrição | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| 09 | Desenvolvimento das telas do idoso, do cuidador e de busca de medicamentos; inicio do backend com o dominio/DTO de usuario. |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Estruturacao do backend: interfaces e adapters CRUD de usuario, UserService e UserRestController; conexao inicial com o PostgreSQL, funcionalidade de login e diagramas de pacotes (frontend e backend). |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Injecao dos scripts SQL do banco de dados, ResourceFileService, correcao no fluxo de busca de cuidadores e ajustes nos enums de contrato e de usuario. |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementacao da agenda do idoso, conexao Postgres e scripts SQL, interfaces e RestController de medicamentos, telas 'Sobre' e 'Ajuda', e entrega dos apontamentos do Incremento 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Autenticacao basica no backend (BasicAuthentication), agenda de medicamentos completa, funcionalidades do cuidador (perfil, busca), contratos e mensagens entre usuarios, e diagramas de classes, pacotes e implantacao. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |
| 14 | Refinamento da tela de agenda e da lista de cuidadores (disponibilidade, avaliacoes), remocao do fluxo antigo de autenticacao, correcoes nos DAOs de Medication/Contract, exibicao do usuario logado no dashboard e entrega dos apontamentos do Incremento 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação na Faitec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |